INDIKÁTORY

Konkrétní příklady indikátorů

# Indikátory ŘSD

- Technické parametry stavby

- Technické parametry stavby uvažované v ekonomickém hodnocení

- Technické parametry skutečně realizované stavby

- Celkové investiční náklady

- Celkové investiční náklady uvažované v ekonomickém hodnocení

- Celkové investiční náklady skutečně vynaložené na přípravu a realizaci stavby

- Intenzity dopravy

- Intenzity dopravy použité v ekonomickém hodnocení

- Intenzity dopravy získané v rámci pravidelného celostátního sčítání dopravy, případně využití dat z automatických sčítačů dopravy (jsou-li k dispozici)

- Rychlost dopravního proudu

- Rychlost dopravního proudu uvažovaná v ekonomickém hodnocení

- Rychlost dopravního proudu získaná ze Systému pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na strategické síti komunikací ČR

- Nehodovost

- V případě nehodových lokalit statistika dopravních nehod před realizací projektu

- Statistika dopravních nehod po realizaci projektu

- Předpoklady dostavby sítě silnic a dálnic

- Předpoklad výstavby silnic a dálnic v různých časových horizontech majících v ekonomickém hodnocení vliv na hodnocenou stavbu

- Skutečný stav sítě v době ex-post hodnocení

- Skladba vozového parku

- Skladba vozového parku uvažovaná v ekonomickém hodnocení a její vývoj do budoucna

- Skladba vozového parku a její aktualizovaný vývoj v době ex-post hodnocení

# Indikátory SŽ

- Délka nových nebo modernizovaných žel. tratí (V následujících případech – kde dříve neexistovala železnice; v případě fyzického vylepšení úseku tratě určeného ke zlepšení výkonu; kde je jednokolejná trať rozšířena do dvojkolejné tratě)

- Délka nových nebo modernizovaných žel. tratí uvažovaná v ekonomickém hodnocení

- Délka nových nebo modernizovaných žel. tratí po realizaci stavby

- Délka tratí v provozu vybavených ETCS

- Délka tratí v provozu vybavených ETCS uvažovaná v ekonomickém hodnocení

- Délka tratí v provozu vybavených ETCS po realizaci stavby

- Nové nebo modernizované železniční stanice nebo zastávky (Počet nově vytvořených nebo modernizovaných železničních stanic nebo zastávek)

- Nové nebo modernizované železniční stanice nebo zastávky uvažované v ekonomickém hodnocení

- Nové nebo modernizované železniční stanice nebo zastávky po realizaci stavby

- Zvýšení traťové rychlosti

- Traťová rychlost uvažovaná v ekonomickém hodnocení

- Traťová rychlost po realizaci stavby

- GVD (Zjištění skutečných jízdních dob a zkrácení jízdních dob podle jízdního řádu)

- Jízdní doby uvažované v ekonomickém hodnocení

- Jízdní doby dle GVD po realizaci stavby

- Železniční nákladní doprava (Celkový přepravní výkon na železniční trati, která je nově postavená, modernizovaná, rekonstruovaná v čistých tunokilometrech; výchozí hodnota ukazatele se týká celkového přepravního výkonu na příslušné železniční trati v roce před zahájením realizace v čistých tunokilometrech)

- Celkový přepravní výkon na příslušné železniční trati v roce před zahájením realizace v čistých tunokilometrech

- Celkový přepravní výkon na příslušné železniční trati v roce po realizaci stavby v čistých tunokilometrech

- Ověření předpokládaného rozsahu objednávky dopravy od krajů (vychází z podkladů CBA)

- Objednávky dopravy od krajů před realizací stavby

- Objednávky dopravy od krajů po realizaci stavby

# Indikátory ŘVC

- Technické parametry stavby

- Technické parametry stavby uvažované v ekonomickém hodnocení

- Technické parametry skutečně realizované stavby

- Celkové investiční náklady

- Celkové investiční náklady uvažované v ekonomickém hodnocení

- Celkové investiční náklady skutečně vynaložené na přípravu a realizaci stavby

- Intenzity využití (počet proplutí, stání plavidel, objem přepravy apod.)

- Intenzity využití použité v ekonomickém hodnocení

- Intenzity využití získané v rámci pravidelné statistiky plavebního provozu na plavebních komorách, statistického sledování využití přístavů a přístavišť, případně doplněné výběrovým statistickým šetřením na vzorcích (např. obsazenost plavidel)

- Předpoklady dostavby sítě infrastruktury vodních cest

- Předpoklad výstavby prvků infrastruktury vodních cest v různých časových horizontech majících v ekonomickém hodnocení vliv na hodnocenou stavbu

- Skutečný stav sítě v době ex-post hodnocení