| ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY | ##### Směrnice ##### č. V-1/2012 | Změna č.1 Datum účinnosti: 30. 6. 2016 |
| --- | --- | --- |

| Směrnice pro rozpis globálních položek na přípravu staveb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schváleno rozhodnutím ministra dopravy č.j. 275/2012-520-DOP/10 dne |  |  |
|  | ZPRACOVAL | OVĚŘIL |
| ÚTVAR | O520 | O 520 |
| FUNKCE | vedoucí oddělení | ředitel |
| JMÉNO | Ing. Martin Janeček v.r. | Ing. Luděk Sosna, Ph.D. v.r. |
| DATUM | 1. června 2016 | 1. června 2016 |
| PODPIS |  |  |

## LIST PROVEDENÝCH ZMĚN

| Číslo změny | Č.j. | Stručné zdůvodnění provedené změny a označení změněných ustanovení | Datum účinnosti | Ověřil : útvar/funkce/ jméno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 275/2012-520-DOP/5 | Formální korekce překlepů a zjednodušení vybraných formulací textu bez věcné změny náplně jednotlivých ustanovení. | 30.6.2016 | Odbor strategie ředitel Ing. Luděk Sosna, Ph.D. |
| 2. |  | Na základě novely Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. (novela z. č. 268/2015 Sb.) došlo ke zrušení rychlostních silnic a tyto se staly dálnicemi II. třídy. Příprava staveb bude dále financována ze společného globálu dálnic. Došlo k odstranění ISPROFONDu 5001540001 z výčtu globálních položek, na něž se tato směrnice vztahuje (str. 4, část vysvětlení pojmů) |  |  |
| 3. |  | Úprava odkazu na směrnici V-2/2012, odkazuje se na aktuálně platnou verzi směrnice (str. 5, část vysvětlení pojmů) |  |  |
| 4. |  | Úprava článků 1.2 – 1.11 reflektující na zkušenosti s praktickou aplikaci Směrnice od doby jejího přijetí. Jedná se především o zohlednění zkušeností z cyklicky se opakujících aktualizací v návaznosti na rozpočtové možnosti a rozpočtová pravidla SFDI s cílem minimalizovat nadbytečnou práci při vyplňování Rozpisů ze strany Příslušných investorů. |  |  |
| 5. |  | Z části základní ustanovení a z článku 1.11 vypuštěna povinnost zpracování Rozpisu včetně krátkodobého dvouletého výhledu. Praktické zkušenosti z aplikace Směrnice ukazují na neúčelnost stanovování finančních potřeb v rámci krátkodobého výhledu delšího než je následující rok a to především s ohledem na obtížnou predikci skutečného pokroku v přípravě (optimism bias). Za dostatečné je tak považováno řízení přípravy s výhledem činností a finančních prostředků v rozsahu následujícího roku. |  |  |
| 6. |  | Úpravy v původních článcích 1.14 a 1.15 (nově 1.13 a 1.14) související s dlouhodoběji reálně nenaplňovanou aplikací dělení staveb v Rozpisu dle priorit. Priority jsou Příslušnými investory sledovány v rámci samostatných procesů, mimo jiné ve vazbě na Dopravní sektorové strategie a jsou při sestavování Rozpisu věcně reflektovány. |  |  |
| 7. |  | Vypuštěn původní článek 1.16 (informování PMD o změnách v Rozpisech) z důvodů jeho praktické neaplikace, kdy se jako zcela dostatečné ukázalo pravidelné projednávání Rozpisů na Centrální komisi. |  |  |
| 8. |  | Vypuštění článku 2.4. omezující navyšování finančních prostředků na majetkoprávní přípravu z důvodů neefektivních omezení, které aplikace tohoto článku přinášela. |  |  |

Obsah

ČÁST  I.	Obecná ustanovení	3

Předmět úpravy	3

Vysvětlení pojmů používaných v této směrnici	3

Základní ustanovení	4

ČÁST  II.	Rozpis Globálních položek na Přípravu staveb	5

Článek 1      Pravidelný monitoring a úpravy Rozpisu	5

Článek 2   	 Postup Přípravy staveb dle Rozpisu a definice postupu v případě nutnosti mimořádné  změny Rozpisu	6

Článek 3      Provázanost se Směrnicí V-2/2012	7

ČÁST  III.	Účinnost	7

# Obecná ustanovení

## Předmět úpravy

Předmětem úpravy této směrnice je definice postupu při sestavování, používání a úpravách rozpisů výdajů z globálních položek rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, z nichž je hrazena příprava staveb dopravní infrastruktury realizovaná jednotlivými resortními investorskými organizacemi.

## Vysvětlení pojmů používaných v této směrnici

### Příprava staveb – přípravou staveb se pro účely této směrnice rozumí veškerá projekční a inženýrská činnost včetně činnosti v majetkoprávní přípravě, outsourcovaná či vykonávaná Příslušným investorem, která směřuje k dosažení potřebných správních rozhodnutí a uzavření smluv, umožňujících realizaci dané akce / stavby. Přípravou staveb se pro účely této směrnice rozumí i používaný termín „zabezpečení staveb“, jakož i realizace dílčí části stavby v takovém rozsahu, který je nezbytný pro zajištění platnosti již vydaných správních rozhodnutí. Přípravu staveb zajišťuje Příslušný investor. Přípravou staveb se pro účely této směrnice nerozumí majetkoprávní nebo jiné vypořádávání staveb v případech, kdy je akce / stavba jak věcně, tak finančně, ukončena. V těchto případech se tyto záležitosti vypořádají z jiných globálních položek.

### Příslušný investor – ve věcech pozemních komunikací vykonává Přípravu staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace (IČ 65993390), dále jen „ŘSD“. Ve věcech dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu vykonává Přípravu staveb Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (IČ 70994234), dále jen „SŽDC“. Ve věcech dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách vykonává Přípravu staveb Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu (IČ 67981801), dále jen „ŘVC“.

### Globální položka(y) – pro účel této směrnice se jedná o položku(y) rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, dále jen „SFDI“, určené výhradně na Přípravu staveb. Jedná se o rozpočtové položky s následujícími evidenčními čísly ISPROFIN / ISPROFOND: Pro pozemní komunikace: 5001510002, 5001550003. Pro železniční dráhy celostátní a regionální ve vlastnictví státu: 3273214901, 3273304901, 3273604901, 5003540004. Pro vodní cesty dopravně významné: 5005540004. V případě, že rozpočet SFDI obsahuje i další globální položky určené výhradně na Přípravu staveb, jsou rozepisovány dle této směrnice i tyto globální položky.

### Podglobální položka(y) – položka(y) s částkami alokovanými v Rozpisu. Podglobální položky se pro účely Rozpisu dále dělí na: Jmenovité podglobální položky – jednotlivé položky Rozpisu obsahující finanční alokaci na konkrétní stavbu / akci a Souhrnné podglobální položky – jednotlivé položky bez přesného určení na konkrétní akci / stavbu. Pokud je v textu této směrnice odkazováno na Podglobální položky, týká se dané ustanovení shodně Souhrnných i Jmenovitých podglobálních položek.

### Jmenovitá akce – investiční akce / stavba opatřená číslem ISPROFIN / ISPROFOND zařazená v rozpočtu SFDI a zároveň jmenovitě uvedená ve smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI uzavírané mezi SFDI a Příslušným investorem. V okamžiku, kdy je akce / stavba zařazena jako Jmenovitá akce do rozpočtu SFDI je již Příprava stavby v Běžném roce finančně hrazena z této položky.

### Rozpis – přehled akcí / staveb s přiřazenou alokací finančních prostředků z Globálních položek. Rozpis sestává ze seznamu jednotlivých Podglobálních položek – resp. tedy akcí / staveb, u nichž probíhá Příprava staveb a u nichž má tato Příprava staveb pokračovat v rozsahu činností definovaných u konkrétní Podglobální položky. Příprava a používání Rozpisu se řídí ustanoveními této směrnice. Součástí Rozpisu jsou i akce / stavby, které jsou zařazeny jako Jmenovitá akce, ale u nichž ještě nedošlo k dokončení Přípravy staveb a zahájení realizace. .

### Směrnice V-2/2012 – směrnice MD č. V-2/2012 upravující postupy Ministerstva dopravy a investorských organizací v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu v platném znění.

### Běžný rok – rok, ve kterém se nacházíme. V průběhu Běžného roku je realizována Příprava staveb dle schváleného Rozpisu a příslušných ustanovení této směrnice. Zároveň je v Běžném roce upravován Rozpis na Následující rok.

### Předchozí rok – rok bezprostředně předcházející Běžnému roku

### Následující rok – rok bezprostředně následující po roce Běžném

### Věcně příslušný odbor – odbor Ministerstva dopravy (dále jen „MD“), v jehož kompetenci jsou vykonávány činnosti ve vztahu k danému druhu infrastruktury či ve vztahu k provozu na dopravní infrastruktuře. Za věcně příslušný odbor u všech druhů infrastruktury se pro ustanovení této směrnice považuje i Odbor fondů EU.

## Základní ustanovení

### Příprava staveb je do doby zařazení mezi Jmenovité akce rozpočtu SFDI hrazena z Globálních položek.

### Roční alokace finančních prostředků Globálních položek je rozepisována na konkrétní činnosti v Přípravě staveb v návaznosti na:

### ▪	potřeby a možnosti rozvoje dopravních sítí v návaznosti na jejich stanovený výhledový stav s ohledem na dopravní politiku státu a priority staveb obsažené v dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2.fáze a aktuální potřeby resortu,

### ▪	stupeň skutečné připravenosti jednotlivých akcí k realizaci.

### Cílem sestavování Rozpisu je efektivní řízení výdajů z Globálních položek a kontinuální evidence činností v Přípravě staveb realizované Příslušnými investory.

### Gestorem Rozpisu je Ministerstvo dopravy - Odbor strategie. Odbor strategie Ministerstva dopravy (dále jen Odbor strategie) tento Rozpis konzultuje s Věcně příslušnými odbory, Příslušnými investory a SFDI.

### Příslušní investoři jsou povinni vynaložit maximální úsilí, aby v Běžném roce naplnili činnosti v Přípravě staveb v rozsahu stanoveném Rozpisem. Příslušní investoři jsou povinni respektovat jednotlivá dílčí ustanovení této směrnice.

### Rozpis je v průběhu Běžného roku postupně revidován a aktualizován (podrobně viz část II. této směrnice)

### SFDI je povinen před odsouhlasením úhrady finančních prostředků požadovaných Příslušným investorem na Přípravu staveb překontrolovat, zda nárokovaná finanční částka nepřekračuje celkovou finanční alokaci v Rozpisu. Odsouhlasení změny Rozpisu v rámci rozpočtu SFDI, případně provedení rozpočtového opatření na změnu celkové výše finanční alokace v Globální položce na Přípravu staveb v rozpočtu SFDI je možné až po schválení změny Rozpisu dle této směrnice. Ve výjimečných případech (zejména z důvodů časových nesouladů mezi termínem konání Výboru SFDI, resp. termínem pro přípravu návrhu rozpočtového opatření, s termínem projednání aktualizace Rozpisu přípravy) lze zpracovat návrh rozpočtového opatření předtím, než bude aktualizovaný Rozpis přípravy projednán a schválen. O této skutečnosti je nutné informovat Odbor strategie a SFDI v krátké cestě (e-mailem).

# Rozpis Globálních položek na Přípravu staveb

## Pravidelný monitoring a úpravy Rozpisu

### Příslušný investor zreviduje do 10. 2. Běžného roku Rozpis Předchozího roku. Příslušný investor uvede u jednotlivých Podglobálních položek Rozpisu Předchozího roku skutečné finanční částky, které byly v Předchozím roce vynaloženy, a uvede skutečný stav činností zrealizovaných v Přípravě staveb v Předchozím roce.

### Příslušný investor upraví do 10. 2. Běžného roku Rozpis na Běžný rok v návaznosti na Rozpis Předchozího roku, zrevidovaný dle Článku 1.1. Příslušný investor uvede v návrhu úpravy Rozpisu Běžného roku požadavek na potřebné finanční částky v jednotlivých Podglobálních položkách.

### Zrevidovaný Rozpis Předchozího roku a upravený Rozpis na Běžný rok je do 15. 2. předložen Odboru strategie.

### Odbor strategie zanalyzuje předložené Rozpisy a projedná je s Věcně příslušnými odbory, Příslušnými investory a SFDI. Do 28. 2. Běžného roku je Rozpis na Běžný rok připraven ze strany Odboru strategie k předložení Centrální komisi (definované ve Směrnici V-2/2012), která ho projedná a následně schválí. Součástí předkládací zprávy pro Centrální komisi je i informace o rozdílu finančních požadavků Příslušných investorů na Běžný rok ve vztahu ke skutečné výši finanční alokace v jednotlivých Globálních položkách.

### Upravená podoba Rozpisu na Běžný rok, v podobě schválené Centrální komisí, je bezodkladně zaslána Příslušným investorům a SFDI.

### Příslušný investor zreviduje plnění Rozpisu k 10. 6. Běžného roku a předloží k 15. 6. Běžného roku zrevidovaný Rozpis Odboru strategie.

### Odbor strategie zanalyzuje předložený Rozpis a projedná ho s Věcně příslušnými odbory, Příslušnými investory a SFDI do 30. 6. Běžného roku. Bezodkladně poté ho zašle Příslušným investorům a SFDI.

### Do 15. 8. Běžného roku je ve spolupráci MD a SFDI určena předpokládaná výše finanční alokace v jednotlivých Globálních položkách pro Následující rok.

### Příslušný investor zreviduje plnění Rozpisu Běžného roku k 5. 9. a současně připraví návrh Rozpisu na Následující rok, včetně vyčíslení předpokládaných finančních potřeb. Tento návrh předloží k 10. 9. Běžného roku Odboru strategie.

### Odbor strategie zanalyzuje předložený Rozpis a projedná ho s Věcně příslušnými odbory, Příslušnými investory a SFDI do 30. 9. Běžného roku. Pro Rozpis Následujícího roku jsou na základě projednání přiděleny takové částky, které v součtu zohledňují informaci o výši celkové finanční alokace v jednotlivých Globálních položkách dle Článku 1.8.

### Do 30. 9. Běžného roku je Rozpis Běžného a Následujícího roku připraven ze strany Odboru strategie k předložení Centrální komisi (definované ve Směrnice V-2/2012), která ho projedná a následně schválí. Součástí předkládací zprávy pro Centrální komisi je i informace o rozdílu původních finančních požadavků Příslušných investorů na Následující rok (stanovených dle čl. 1.9.) ve vztahu k plánované finančních alokaci v jednotlivých Globálních položkách dle článku 1.8.

### Upravená podoba Rozpisu na Následující rok v podobě schválené Centrální komisí, je bezodkladně zaslána Příslušným investorům a SFDI. Příslušný investor může dle této schválené podoby Rozpisu zahájit zadávání prací v Přípravě staveb na Následující rok.

### Při provádění revize Rozpisu je doplňování Podglobálních položek ze strany Příslušného investora přípustné pouze v případě potřeby pokrytí nezbytně nutných činností. Nezbytnou činností se rozumí taková činnost, která by v případě jejího operativního nevykonání nutně vedla např. k propadnutí již vydaných správních rozhodnutí či jiné finanční újmě pro Příslušného investora a zároveň není ze situace jiného úspornějšího východiska. Příslušný investor je povinen na riziko finančního nepokrytí Nezbytné činnosti upozornit nejpozději při pravidelných revizích Rozpisu resp. je povinen nárokovat mimořádnou úpravu Rozpisu dle Článku 2.2.

### Doplňování Podglobálních položek je dále přípustné v případě, pokud nastala objektivně odůvodnitelná potřeba zahájení přípravy konkrétní akce. Návrh na zařazení nových Podgolobálních položek je předmětem vzájemného projednání mezi Příslušným investorem, Ministerstvem dopravy a SFDI dle výše uvedených postupů.

## Postup Přípravy staveb dle Rozpisu a definice postupu v případě nutnosti mimořádné změny Rozpisu

### Příslušní investoři vynaloží maximální úsilí, aby naplnili činnosti uvedené v Rozpisu. Je vyloučeno, aby u jednotlivých staveb byly bez předchozího schválení Odborem strategie dle Článku 2.2 činěny věcně jiné činnosti než ty obsažené v Rozpisu, pokud se nejedná o nezbytně nutnou činnost tak, jak je definována v článku 1.13.

### Pokud dojde při plnění činností definovaných v Rozpisu k vyšší potřebě finanční alokace u konkrétní Podglobální položky, než je finanční alokace přidělená v době poslední pravidelné revize Rozpisu, vyžádá si Příslušný investor před zasmluvněním těchto činností e-mailem vyjádření ředitele Odboru strategie k návrhu na navýšení této finanční alokace. Odbor strategie projedná bezodkladně žádost Příslušného investora s Věcně příslušnými odbory a SFDI a zašle Příslušnému investorovi a SFDI e-mailem ředitele Odboru strategie vyjádření, kterým potvrdí nebo nepotvrdí možnost navýšení alokované finanční částky u konkrétní Podglobální položky. Navýšení bude provedeno na úkor jiných Podglobálních položek s rozepsanou finanční alokací, jejíž čerpání na základě realizovaných činností neprobíhá dle původních předpokladů a kde naopak lze očekávat nevyčerpání celého původně schváleného objemu finančních prostředků s ohledem na pomalejší postup při realizaci jednotlivých rozepsaných činností. Současně se zasláním požadavku na navýšení finanční alokace u konkrétní Podglobální položky doporučí Příslušný investor Podglobální položku, z níž by měly být finanční prostředky převedeny. Změny Rozpisu mohou být v průběhu Běžného roku iniciovány nejen ze strany Příslušného investora, ale i ze strany Odboru strategie.

### V případě potřeby navýšení celkové finanční alokace Globální položky se postupuje dle pravidel pro projednání rozpočtových opatření v rámci rozpočtu SFDI. Zároveň platí povinnost upravení a schválení Rozpisu dle Článku 2.2 před předložením žádosti o toto rozpočtové opatření. V případě snížení celkové finanční alokace globální položky v rámci rozpočtového opatření (před schválením úpravy Rozpisu) je Odbor strategie informován v krátké cestě (e-mailem) o záměru snížení částky v rozpočtovém opatření (viz poslední odrážka Obecního ustanovení).

### V průběhu roku, na který je Rozpis sestaven, může dojít k objektivní potřebě činit jiné kroky, než jsou v Rozpisu obsažené, z důvodů potřeby vykonání Nezbytné činnosti definované v Článku 1.13 této směrnice. Schvalovací proces této změny probíhá v režimu popsaném v Článku 2.2 obdobně. Takový podnět lze iniciovat ze strany Příslušného investora nebo ze strany Odboru strategie.

### Ze Souhrnných podglobálních položek mohou být bez vyjádření Odboru strategie hrazeny pouze takové přípravné práce, jejichž celkový finanční objem v daném roce nepřevýší alokaci uvedenou v Rozpisu. Pokud bude docházet ke sdružování jednotlivých připravovaných staveb / akcí do ucelených souborů připravovaných pro kofinancování z prostředků EU, musí být co nejdříve po zahájení projektových prací zpracován záměr projektu. Záměr projektu musí být projednán Centrální komisí dle pravidel stanovených ve Směrnici V-2/2012.

## Provázanost se Směrnicí V-2/2012

### Příslušní investoři jsou povinni při Přípravě staveb vycházet ze schváleného Rozpisu při současném dodržení jednotlivých ustanovení Směrnice V-2/2012.

### Naplnění požadavků Směrnice V-2/2012 je nepřekročitelnou podmínkou pro realizaci dalších fází Přípravy staveb dle Rozpisu ze strany Příslušných investorů.

### Obsahuje-li Rozpis přípravy zkratku „ZP“, případně „aktualizace ZP“), je pod touto zkratkou míněn takový rozsah činnosti v Přípravě staveb, který přispěje k naplnění požadavků Směrnice V-2/2012, resp. naplní jednotlivé přijaté závěry Centrální komise (ve smyslu Směrnice V-2/2012). V rámci takto označené činnosti je tak Příslušným investorem zpracováván záměr projektu.

# Účinnost

### Tato směrnice ve znění změny č.1 nabývá účinnosti dnem 30.6. 2016.

### Ing. Dan Ťok

ministr dopravy

Směrnice V-2/2012 ve znění aktuálně platných změn.

Vazba stanoveného termínu na dokončení zúčtování Předchozího roku.